Uchwała nr XXVII/323/05
Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska

 uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Czersk określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchylić uchwały: nr X/100/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk na lata 2004 – 2006 oraz nr XXV/295/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gmin Czersk i Czarna Woda”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                 Przewodniczący Rady                                                                      
                                                                                                 Krzysztof Sękielewski                                                                           
Uzasadnienie:  
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Czersk – po wielu nowelizacjach – wymagał ponownego, kompleksowego opracowania. Został oparty o stan wiedzy o możliwości realizacji poszczególnych zadań, aktualnie przygotowywane wnioski o fundusze pomocowe, a także o plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata. Nowy WPI obejmuje okres 2005 – 2007, wykraczając poza rok 2007 w przypadku zadań rozpoczętych wcześniej.  
Poszczególne zadania zawarte w Planie to:   
1. Budowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal
Obecnie przygotowywany jest powtórny wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (angielski skrót ERDF) - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - budowy tej drogi. Zakładany termin realizacji to rok 2006. 
2. Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi
Powiat Chojnicki przy współudziale Gminy Czersk przygotowuje wniosek o dofinansowanie z ERDF – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – inwestycji p.n. „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi”. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku: droga Czersk – Śliwice – centrum wsi Ostrowite (dł. 1534 m) i gminnej na odcinku: centrum wsi Ostrowite – droga Ustronie – Leśnictwo Zwierzyniec (dł. 884,5 m). Łączny koszt zadania – według kosztorysów inwestorskich – wynosi 1.371.455 zł, w tym odcinek gminny - 691.064 zł. Finansowy udział gminy to 15 % kosztów odcinka gminnego. Zakładany termin realizacji to rok 2006. 

3. Przebudowa ulic: Al.1000-lecia, Łąkowa i Podleśna w Czersku
Gmina Czersk przygotowuje wniosek o dofinansowanie z ERDF – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – inwestycji p.n. „Przebudowa ulic: Al.1000-lecia, Łąkowa, Podleśna w Czersku”. Przewidywany koszt tej inwestycji (wynikający z kosztorysu inwestorskiego) to 3,7 mln zł, z czego 15 % to środki własne gminy. 

4. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach Czersk i Czarna Woda
Gmina Czersk wspólnie z gminą Czarna Woda złożyła wniosek o dofinansowanie z ERDF - w ramach ZPORRR – działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” – zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gmin Czersk i Czarna Woda”. Wniosek obejmuje:

- sieć kanalizacyjną Czersk – Łąg (obejmującą sołectwa Łąg i Lipki, tereny wzdłuż drogi  krajowej nr 22 oraz część sołectwa Złotowo – rejon ul. Klaskawskiej),

- sieć wodociągową na terenie sołectwa Złotowo – Wybudowanie pod Łąg,

- sieć kanalizacyjną Łąg – Czarna Woda,

- sieć kanalizacyjną Czersk – Malachin – Mokre,

- sieć kanalizacyjną i wodociągową Czersk – sołectwo Krzyż.   
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo
Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2006 – 2010, przy czym w roku 2006 powinna zostać wykonana dokumentacja techniczna. Należy zaznaczyć, że koszty realizacji tego zadania są kosztami orientacyjnymi i mogą być uściślone po wykonaniu projektu.
6. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp
Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2006 – 2010, przy czym w roku 2006 powinna zostać wykonana dokumentacja techniczna. Należy zaznaczyć, że koszty realizacji tego zadania są kosztami orientacyjnymi i mogą być uściślone po wykonaniu projektu. 

7. Budowa sali sportowej w Łęgu
W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie w ramach ZPORR przywraca się terminy realizacji i kwoty wynikające z umowy z wykonawcą inwestycji – firmą „Mitex”, obejmującej wykonanie obiektu sali. Dodatkowo w kosztach zadania uwzględniono koszt budowy łącznika z niezbędną minimalną rozbudową budynku szkoły (koszt ok. 200 tys. zł), a także koszty nadzoru inwestorskiego. Źródłem finansowania inwestycji – poza środkami z MENiS w wysokości 900 tys. zł – są środki z budżetu gminy. Czynione są jednak starania o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych (m.in. kontrakt wojewódzki), a także o obniżenie kosztów inwestycji poprzez uzyskanie zwrotu podatku VAT. Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie budowy winno nastąpić w roku 2005, lecz płatności w dużym stopniu przypadają na rok 2006.
8. Budowa garażu w remizie OSP w Wiecku – etap II
9. Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Wiecku 
10. Budowa garażu w remizie OSP w Będźmierowicach
11. Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach
Opis do pozycji 8 - 11

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, priorytet 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego” przygotowywane są wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) następujących zadań:
1) Budowa sali spotkań wiejskich wraz z zapleczem w ramach remizy OSP w Wiecku ,
2) Budowa sali spotkań wiejskich wraz z zapleczem w ramach remizy OSP w Będźmierowicach.
Realizację zadania 1 planuje się w roku 2005 (z częścią płatności w roku 2006), a zadania 2 na lata 2005 – 2006.
        W związku z tym, że dofinansowaniem w ramach wyżej wymienionego programu nie mogą być objęte remizy strażackie (garaże dla samochodów bojowych z zapleczem) konieczne było wydzielenie - jako odrębnej części – zadania związanego z tym zakresem i sfinansowanie go w całości ze środków gminy lub z innych źródeł (KW PSP, ZW ZOSP). 
12. Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno – społeczne
Wykonany został projekt przebudowy budynku hotelu. Po ostatecznym uregulowaniu spraw własnościowych Gmina uzyska pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie modernizacji obiektu będzie mogło nastąpić po uzyskaniu znacznych środków zewnętrznych. Obecnie trwają poszukiwania sposobu pozyskania tych środków.
13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku
W związku trudną sytuacją lokalową szkoły planowana jest jej rozbudowa o skrzydło dydaktyczne oraz o drugą salę gimnastyczną. Źródłem finansowania zadania mają być głównie fundusze strukturalne uruchomione od 2007 r. Dla przygotowania odpowiedniego wniosku konieczne jest opracowanie w roku 2006 dokumentacji technicznej. Należy zaznaczyć, że koszty realizacji tego zadania są kosztami orientacyjnymi i mogą być uściślone po wykonaniu projektu. 
14. Budowa basenu w Czersku – projekt
Planuje się budowę basenu jako niezależnego, samodzielnego obiektu. W WPI zapisano orientacyjny koszt wykonania dokumentacji. Samą realizację obiektu planuje się w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne przy pozyskaniu środków zewnętrznych. Okres realizacji uzależniony jest od pozyskania partnerów do tego przedsięwzięcia.
15. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku
Oczyszczalnia ścieków w Czersku ze względu na swój stan, a także przestarzałe rozwiązania technologiczne wymaga modernizacji. Planowana jest ona na lata 2006 – 2007, przy czym w roku 2005 – na koszt ZUK sp. z o.o. – powstanie projekt modernizacji. Inwestycja ma być przeprowadzona w oparciu o środki zewnętrzne, a udział własny zostanie w połowie pokryty przez Gminę i ZUK – właściciela obiektu. 

16. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk
Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy opracował kompleksowy projekt zagospodarowania rzeki. Przewiduje on m.in. powstanie na terenie gminy Czersk jednej przenioski (Wojtal Młyn) i czterech miejsc postojowych (Odry – Kręgi Kamienne, Wojtal, Klonowice, Złe Mięso). Koszt wykonania obiektów (pomosty, wiaty, toalety, śmietniki, tablice informacyjne) wynosi – według kosztorysu inwestorskiego – ok. 200 tys. zł. Zakłada się realizację tego zadania z dofinansowaniem z ERDF w ramach ZPORR przy udziale własnym wynoszącym 15 % kosztów.
Oprócz inwestycji wymienionych powyżej planuje się realizację w latach 2005 – 2007 innych zadań, związanych m.in. z budową dróg, odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zagospodarowaniem centrum Czerska (m.in. budowa fontanny), modernizacją obiektów użyteczności publicznej, budownictwem socjalnym itd. Z kolei zadania, których realizacja ma się rozpocząć po roku 2007, wymieniono w Planie Rozwoju Lokalnego. 
                                                                                                                      Załącznik do uchwały nr XXVII/323/05 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Czersku

                                                                                                                      z dnia 14 kwietnia 2005 r. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Czersk

	L.p.
	Nazwa zadania
	Planowany okres realizacji
	Wartość zadania
	Nakłady w latach

	
	
	
	
	Do 2005
	2005
	2006
	2007
	Po 2007

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Budowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal

Środki własne 

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006
	2.154.893,20 
 323.233,98

215.489,32

1.616.169,90
	
	
	2.154.893,20 
 323.233,98

215.489,32

1.616.169,90
	
	

	2.
	Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi

Środki własne (15 % kosztów odcinka gminnego)
	2006
	103.660
103.660
	
	
	103.660
103.660
	
	

	3.
	Przebudowa ulic: Al.1000-lecia, Łąkowa, Podleśna w Czersku
Środki własne

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006
	3.700.000
555.000

370.000

2.775.000
	
	
	3.700.000
555.000

370.000

2.775.000
	
	

	4.
	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gmin Czersk i Czarna Woda
Środki własne 
      w tym gmina Czarna Woda 

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2005-2008
	18.000.000
7.200.000

335.000

10.800.000
	
	100.000
40.000

0

60.000
	8.900.000
3.560.000

335.000

5.340.000
	5.000.000
2.000.000

0

3.000.000
	4.000.000
1.600.000

0

2.400.000

	5.
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo
Środki własne 

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006-2010
	3.000.000

492.500

295.000

2.212.500
	
	
	50.000

50.000

0

0
	950.000

142.500

95.000

712.500
	2.000.000

300.000

200.000

1.500.000

	6.
	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp

Środki własne 

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006-2010
	2.500.000

417.500

245.000

1.837.500
	
	
	50.000

50.000

0

0
	950.000

142.500

95.000

712.500
	1.500.000

225.000

150.000

1.125.000

	7.
	Budowa sali sportowej w Łęgu
Środki własne 

Środki z budżetu państwa (MENiS)
	2001-2006
	2.885.410

1.985.410
900.000
	685.410

410.410
275.000
	1.150.000
525.000

625.000
	1.050.000
1.050.000

0
	
	

	8.
	Budowa garażu w remizie OSP w Wiecku – etap II

Środki własne

Dotacje pozabudżetowe
	2005-2006
	120.000
70.000

50.000
	
	49.000
49.000

0
	71.000
21.000

50.000
	
	

	9.
	Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Wiecku 

Środki własne

Środki z EFOiGR – SPO (80 % kosztów kwalifikowanych)
	2005
	305.000
105.000

200.000
	
	105.000
36.148
68.852
	200.000
68.852
131.148
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	10.
	Budowa garażu w remizie OSP w Będźmierowicach
Środki własne

Środki z budżetu państwa

Dotacje pozabudżetowe
	2005-2006
	165.000
65.000

50.000

50.000
	
	15.000
15.000

0

0
	150.000
50.000

50.000

50.000
	
	

	11.
	Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

Środki własne

Środki z EFOiGR – SPO (80 % kosztów kwalifikowanych)
	2005-2006
	450.000
154.918
295.082
	
	75.000
25.820
49.180
	375.000
129.098
245.902
	
	

	12.
	Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne

środki własne

Środki z budżetu państwa

Fundusze strukturalne
	2006-2007
	1.150.000
150.000        

 200.000

800.000
	24.500

24.500

0

0
	
	562.500

62.500

100.000

400.000
	563.000

63.000

100.000

400.000
	

	13.
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku
Środki własne 

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006-2008
	5.100.000
850.000

500.000

3.750.000
	
	
	100.000

100.000

0

0
	2.000.000

300.000

200.000

1.500.000
	3.000.000

450.000

300.000

2.250.000

	14.
	Budowa basenu w Czersku – projekt

Środki własne 
	2006
	100.000
100.000
	
	
	100.000

100.000
	
	

	15.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku 

Środki własne
  w tym ZUK sp. z o.o.

Fundusze zewnętrzne (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz)
	2005-2008
	10.250.000
1.250.000

750.000

9.000.000
	
	250.000
250.000

250.000

0
	1.000.000
100.000

50.000

900.000
	5.000.000
500.000

250.000

4.500.000
	4.000.000
400.000

200.000

3.600.000

	16.
	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk
Środki własne 

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006
	200.000
30.000

20.000

150.000
	
	
	200.000
30.000

20.000

150.000
	
	

	
	Ogółem wartość zadań
	
	50.183.963,2
	709.910
	2.044.000
	18.467.053,2
	14.463.000
	14.500.000


PAGE  

