Uchwała nr XL/455/06
Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/05 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk 
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska

 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/323/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk, zmienionej uchwałami: nr XXIX/347/05 z dnia 23 czerwca 2005 r., nr XXXII/379/05 z dnia 28 listopada 2005 r. i nr XXXIV/398/06 z dnia 2 marca 2006 r. zmienić treść załącznika, o którym mowa w § 1 uchwały i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                    Przewodniczący Rady                                                                      
                                                                                                    Krzysztof Sękielewski                                                                           
Uzasadnienie:  
       Zmiana WPI dotyczy zaktualizowania kwot dotyczących zadań zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji, a także przesunięcia terminów realizacji zadań planowanych na okres obowiązywania nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 
                                                                                                                                                                                                             Załącznik do uchwały nr XL/455/06 

                                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Czersku

                                                                                                                                                                                                             z dnia 28 września 2006 r. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Czersk
	L.p.
	Nazwa zadania
	Planowany okres realizacji
	Wartość zadania
	Nakłady w latach

	
	
	
	
	Do 2005
	2005
	2006
	2007
	Po 2007

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Budowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal

Środki własne 

Środki z ERDF – RPO (75%)
	2007-2008
	2.155.000 
539.000 

1.616.000
	
	
	
	1.000.000
250.000

750.000
	1.155.000
289.000
866.000

	2.
	Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi

Środki własne (15 % kosztów odcinka gminnego)
	2006
	103.660
103.660
	
	
	103.660
103.660
	
	

	3.
	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – Czarna Woda – etap I

Środki własne

WFOŚiGW (pożyczka)
	2006-2007
	3.445.000

1.525.000

1.920.000
	
	
	665.000

305.000

360.000
	2.780.000
1.220.000

1.560.000
	

	4.
	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Łąg, Lipki, Malachin, Mokre, Krzyż 
Środki własne 
Środki z ERDF - RPO  
	2007-2009
	11.000.000
2.750.000
8.250.000
	
	
	
	3.000.000

750.000

2.250.000
	8.000.000
2.000.000

6.000.000

	5.
	Budowa sieci wodociągowej w sołectwach Krzyż i Złotowo

środki własne

Środki z ERDF - RPO
	2006-2008
	1.800.000
675.000

1.125.000
	
	
	300.000
300.000

0
	500.000

125.000
375.000
	1.000.000
250.000
750.000

	6.
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo
Środki własne 

Środki z ERDF – RPO 
	2007-2010
	3.000.000

840.000

2.160.000
	
	
	
	120.000

120.000

0
	2.880.000

720.000

2.160.000

	7.
	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp

Środki własne 

Środki z ERDF – RPO 
	2007-2010
	2.510.000

710.000

1.800.000
	
	
	
	110.000

110.000

0
	2.400.000
600.000
1.800.000

	8.
	Budowa sali sportowej w Łęgu
Środki własne 

Środki z budżetu państwa (MENiS)

Środki z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)
	2001-2005
	2.917.410

1.817.410
900.000
200.000
	685.410

410.410
275.000

0
	2.232.000
1.407.000

625.000

200.000
	
	
	

	9.
	Budowa remizy OSP w Wiecku – etap II i III
Środki własne
	2005-2006
	349.600
349.600
	
	154.000
154.000
	195.600
195.600
	
	

	10.
	Budowa garażu w remizie OSP w Będźmierowicach
Środki własne
	2005-2006
	165.000
165.000
	
	1.000
1.000
	164.000
164.000
	
	

	11.
	Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

Środki własne

Środki z EFOiGR – SPO (80 % kosztów kwalifikowanych)
	2005-2006
	403.500
155.000
248.500
	
	
	403.500
155.000
248.500
	
	

	12.
	Modernizacja budynku hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne

środki własne

Fundusze strukturalne
	2007-2008
	1.150.000
310.000         

840.000
	24.500

24.500

0
	
	
	563.000

143.000

420.000
	562.500

142.500

420.000

	13.
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku
Środki własne 

Środki z ERDF – RPO 
	2006-2008
	5.085.500
1.335.500

3.750.000
	
	
	85.500

85.500

0
	2.000.000

500.000

1.500.000
	3.000.000

750.000

2.250.000

	14.
	Budowa basenu w Czersku – projekt

Środki własne 
	2007
	100.000
100.000
	
	
	
	100.000

100.000
	

	15.
	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk
Środki własne 

Środki z budżetu państwa (10%)

Środki z ERDF – ZPORR (75%)
	2006
	197.475
30.000

19.703
147.772
	
	
	197.475
30.000

19.703
147.772
	
	

	
	Ogółem wartość zadań
	
	34.382.145
	709.910
	2.387.000
	2.114.735
	10.173.000
	18.997.500


PAGE  

