INFORMACJA O STANIE DRÓG

W GMINIE CZERSK

CZERSK, KWIECIEŃ 2012

- Stan istniejący.

Drogami na terenie miasta i gminy Czersk zarządzają następujące jednostki:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie zarządza drogą krajową Kostrzyn – Czarlin nr 22 o długości 26,9 km,

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, zarządza drogą wojewódzką Czersk – Tuchola nr 237 o długości 7,0 km,

- Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach zarządza drogami powiatowymi o łącznej długości 121,2 km,

- Nadleśnictwo Czersk i Rytel zarządzają drogami zakładowymi o łącznej długości 59 km,

- Gmina zarządza pozostałymi drogami o łącznej długości 287,2 km, z tego na terenie Miasta 
32,7 km. O nawierzchni utwardzonej 49,6 km, z tego na terenie Miasta 21,7 km.

Zgodnie z ewidencją Gmina zarządza 351 drogami o łącznej długości 287,2 km – w tym na terenie Miasta 110 dróg o długości 32,7 km.

Ponadto Gmina utrzymuje w należytym stanie technicznym 20 mostów usytuowanych w ciągu dróg gminnych o konstrukcji:

- stalowo-betonowej – 4

- stalowo-drewnianej – 8

- drewnianej – 8

# Wykonane zadania w 2011 roku.

W roku sprawozdawczym na zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej Gmina Czersk wydała blisko 5 mln zł. Niewątpliwie najważniejszymi inwestycjami były:

- inwestycja pn. „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku”

- przebudowa ulicy Towarowej w Czersku,

- modernizacja odcinka drogi Mylof – Okręglik,

- modernizacja nawierzchni części ulicy Gen. Hallera w Czersku,

- budowa kanalizacji deszczowej: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gen. Hallera, 
ul. Przemysła II w Czersku oraz ul. Ogrodowa w Malachinie.

Gmina kontynuowała utwardzenie ulic i dróg w Gminie poprzez ułożenie płyt YOMB oraz utwardzenie nawierzchni ulic i placów polbrukiem. Wspólnie z pozostałymi zarządcami dróg zrealizowano szereg inwestycji, które przyczyniły się do poprawy stanu dróg i chodników. Wybudowano kolejne odcinki chodników. Na bieżąco przeprowadzano remonty najbardziej zniszczonych części ulic i dróg.

- Przebudowa, remont i modernizacja dróg.

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa nawierzchni dróg poprzez ułożenie płyt YOMB – utwardzone zostały odcinki ulic 
i dróg na terenie gminy Czersk: Gutowiec - ul. Leśna 390 m2, Gotelp - 450 m2, Złe Mięso
- 300 m2, droga gminna Łubna – Koszary - 300 m2, Łąg - ul. Polna 640 m2, Rytel - ul. Odrodzenia 1.200 m2 i ul. 22 Lutego 488 m2, Malachin - ul. Szkolna 800 m2 i ul. Leśna 920 m2, Odry - Wyb. pod Miedzno 400 m2. Łącznie utwardzono 5.888 m2 dróg i ulic,

- stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych – wykonano nowe nawierzchnie na odcinkach dróg: Zapędowo – Lutom 800 m2, Łąg Kolonia – Łąg 800 m2 oraz Mokre – Zamość 800 m2,

- utwardzenie ulic kostką polbrukową – nowe nawierzchnie zyskały ulice Przemysła II w Czersku
 600 m2 i Ogrodowa w Malachinie 500 m2,

- modernizacja drogi Mylof - Okręglik – zmodernizowano 500-metrowy odcinek drogi gminnej, ułożono nowy dywanik asfaltowy,

- modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Hallera w Czersku – wykonany został I etap modernizacji nawierzchni drogi.

W ramach modernizacji dróg transportu rolnego utwardzony został odcinek drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB – 1.492 m2. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zrealizowano przebudowę ulicy Towarowej (od Ronda Kręgów Kamiennych do budynku mieszkalnego nr 5) na odcinku około 600 mb. W ramach prac wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy wykonany został 
z kostki polbrukowej chodnik i ścieżka rowerowa.

W partnerstwie z Powiatem Chojnickim zrealizowano inwestycję pn. „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku”.

Przedmiotem zadania była przebudowa 2,345 km drogi powiatowej nr 2410G Karsin – Czersk na odcinku Malachin – Czersk wraz z budową kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa 0,325 km ulicy Towarowej wraz ze ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Wielewskiej. Łączna wartość projektu to kwota 4,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosło około 43% kosztów kwalifikowanych.

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”. Inwestycja jest przedmiotem partnerskiego wniosku
o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

- Budowa chodników w sołectwach i osiedlach.

W roku budżetowym 2010 wybudowano niżej wymienione odcinki chodników:

- Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Hallera – 178 m2 oraz ul. Dworcowa 100m2,

- Osiedle nr 2 „Chojnickie” przeznaczyło środki na materiał do budowy chodnika ul. Łubianka w Czersku 510 m2,

- Osiedle nr  3 „Starogardzkie”: ul. Świerkowa – 280,5 m2,

- Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Łąkowa – 375 m2,

- Sołectwo Rytel: ul. Sportowa 389 m2

- Sołectwo Łąg wybudowało chodnik przy ul. Kościelnej – 150 m2 oraz sołectwo Złotowo ułożyło               150 m2 kostki polbrukowej przy ul. Złotowskiej.

- Modernizacja i remonty mostów.

Wykonano remonty mostów: Wojtal – Konarzyny, Pustki – Odry, Wojtal Młyn, Kładka Złe Mięso.

- Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W roku 2011 wykonano następujące zadania:

- budowa linii oświetlenia w ulicach w Czersku: Wielewskiej - 15 lamp i Reymonta - 9 lamp oraz
ul. Polnej w Łęgu - 4 lampy,

- zamontowano lampy oświetleniowe w Wiecku - 1 szt., Strudze - 2 szt. oraz przy ul. Browarowej
 w Czersku - 1 szt.,

- ułożono linię kablową w ul. Towarowej w Czersku pod budowę oświetlenia ulicznego,

- zmodernizowano linię oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Cisowej w Malachinie - 1 punkt świetlny.

Dodatkowo sołectwa Będźmierowice i Wieck zleciły wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego, w sołectwie Kurcze dokonano montażu jednej lampy oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dąbki.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gen. Hallera, 
ul. Przemysła II w Czersku oraz ul. Ogrodowa w Malachinie. Łącznie wykonano 800 mb sieci.

- Projekty budowy i modernizacji dróg.

W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji przebudowy ulicy Stolarskiej w Czersku. W roku 2011 opracowano dokumentację budowy ulicy Targowej w Czersku oraz przebudowy centrum wsi Rytel. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy i przebudowy ulic  Matejki
i Browarowej w Czersku.

- Bieżące utrzymanie dróg i ulic.

Istotnym zadaniem w Gminie jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych, głównie w okresie wiosennym
i jesiennym. Wykonuje się remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez nawiezienie żużlu, żwiru
i tłucznia w miejsca zaniżone oraz wyrównuje się równiarką. Na drogach o nawierzchni utwardzonej dziury łatane są masą asfaltową na zimno lub wymieniane uszkodzone płyty YOMB. Oczyszczane 
i remontowane są studzienki burzowe. Dokonuje się napraw i wymienia oznakowanie drogowe oraz
w okresie wiosennym wykonywane jest oznakowanie poziome na głównych ulicach w mieście. 
W okresie zimowym ulice i drogi są odśnieżane oraz na bieżąco usuwane są skutki gołoledzi.

W zakresie utrzymania ulic i dróg oraz odśnieżania wykonano następujące zadania:

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem, tłuczniem i kruszywem a następnie równano równiarką,

- ulice o nawierzchni utwardzonej łatano masą asfaltową na zimno,

- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe,

- wymieniono uszkodzone znaki drogowe na nowe i uzupełniono brakujące znaki,

- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Dworcowa, Dr Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa, Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego,

- wykonano odwodnienie w ulicach: Jana Pawła II, Rynkowej, Ostrowskiego w Czersku,

- naprawiono przepusty w sołectwach: Złotowo, Gotelp, Będźmierowice,

- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmował się tym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku),

- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach,

- zakupiono tablice z nazwami ulic i znaki drogowe.

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezienie kruszywa oraz wyrównano równiarką. Sołectwo Rytel zakupiło masę na zimno celem uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej, sołectwa Będźmierowice, Gotelp, Wieck oraz Łąg-Kolonia dokonało zakupu  znaków drogowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Sołectwa Łąg-Kolonia, Wieck, zakupiło płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych. Sołectwo Złotowo zleciło remont przepustu drogowego.

Odnowiono przystanki PKS w sołectwach: Gotelp, Kurcze, Lipki, Łąg, Mokre. Osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia przystanków PKS w mieście. Dodatkowo sołectwo Rytel dokonało zakupu dwóch wiat przystankowych przeszklonych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała ze Starostwa Powiatowego dotację na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych w wysokości 30 tys. złotych.

# Planowane zadania w 2012 roku:

W roku 2012 planowana jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Piaskowej (od Targowej do Starogardzkiej) oraz Blacharskiej. Prace wykona Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi. Z uwagi na konieczność regulacji granic dróg termin wykonana zadania został przesunięty do końca lipca br. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulic z kostki polbrukowej.

Na rok 2012 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Jana Pawła II w Czersku, projektu budowy drogi pomiędzy ulicami Ottona Sabiniarza i Ignacego Klińskiego w Czersku. Na terenie gminy planuje się wykonanie projektów: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach 
M. Konopnickiej i Bursztynowej w Rytlu; przebudowy drogi Mylof – Zapora oraz przebudowy nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Łęgu.

Na terenie Gminy Czersk planowana jest budowa około 11,6 km ścieżek rowerowych, 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 drewnianej kładki oraz oznakowanie około 24,3 km tras rowerowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta”. Inwestycja jest przedmiotem partnerskiego wniosku o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przewidywane dofinansowanie stanowi około 47% kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w bieżącym roku:

- Budowa chodników: Osiedle nr 1 „Centrum” – ok. 230 m2; Os. nr 2 „Chojnickie” – ok. 220 m2;    Osiedle nr  3 „Starogardzkie” – ok. 250 m2; Osiedle nr 4 „Tucholskie” – ok. 240 m2, 
Sołectwa: Łąg Kolonia – 10 m2; Łąg – 110 m2 (tylko zakup materiału); Rytel – 250 m2; Zapędowo
- 40 m2; Złotowo – 90 m2,

- Utwardzenie nawierzchni dróg poprzez ułożenie płyt YOMB na następujących miejscowościach: Gotelp – 165 m2, Nowa Juńcza – 165 m2, Gutowiec (ul. Leśna) - 354 m2, Krzyż – 168 m2, Złe Mięso - 124 m2, Łubna – 93 m2, Szałamaje - 75 m2, Mokre – 100 m2, Mosna – 88 m2, Malachin (ul. Leśna) - 124 m2, Złotowo (ul. Złotowska) – 32 m2, Odry (ul. Wyb. pod Miedzno) – 312 m2, Czersk (ul. Łąkowa) – 500 m2,

- Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na ulicach Konstantego Klina – 1080 m2 i Mickiewicza – 800 m2 w Czersku oraz ul. Szyszkowa w m. Ustronie – 1060 m2, droga gminna Zapędowo - Lutom – 800 m2, a także 800 m2 w m. Dąbki,

- Ostatni etap modernizacji nawierzchni ul. Gen. Hallera w Czersku,

- II etap utwardzenia kostką polbrukową nawierzchni ul. Ogrodowej w m. Malachin,

- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolnego dotyczący drogi Złotowo – Struga,

- Trwa projektowanie dróg: ul. Polna w Łęgu, odcinek ul. Ottona Sabiniarza w Czersku i odcinek drogi Mylof – Zapora,

- W ramach projektu pn. „Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” w bieżącym roku planujemy budowę w pełni wyposażonego miejsca postojowego dla turystów zmotoryzowanych oraz podróżujących rowerem lub pieszo o łącznej powierzchni ok. 1000 m2 na działce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Czersk przy drodze krajowej nr 22. Miejsce postojowe zostanie wyposażone w trzy wiaty z siedziskami i stołami, toaletę typu TOI TOI w zabudowie drewnianej, stojaki rowerowe, śmietnik, trzy komplety stołów i ławek, tablice informacyjne. Wszystko ma zostać wybudowane z naturalnych surowców. Warto wspomnieć, że miejsce postojowe będzie bezpośrednio przylegało do ścieżki rowerowej, która zostanie wybudowana w ramach projektu „Kaszubskiej Marszruty”.

- Złożono wniosek o dofinansowanie z programu „PO RYBY” przebudowy centrum wsi Rytel. Zakres drogowy modernizacji obejmuje:

- przebudowę chodników wzdłuż ulic Ks. Kowalkowskiego, Chłopowskiej, Ostrowskiej oraz Rynkowej o łącznej powierzchni ok. 1430 m2, szerokości 1,5-2 m oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (80% szara, 20% czerwona). Planuje się również budowę i przebudowę sieci chodników łączących ul. Chłopowską z ul. Rynkową wraz z budową trzech miejsc odpoczynku o łącznej powierzchni 79 m2 i nawierzchni z kostki żółtej (80%) i szarej (20 %) wraz ławkami (2 szt.x3) i koszami na śmieci (3 szt.). Przy Zespole Szkół od strony ul. Ks. Kowalkowskiego oraz ul. Chłopowskiej zamontowane zostaną trzy poręcze ochronne o łącznej długości 40 m.

- przebudowę zjazdów indywidualnych o łącznej powierzchni ok. 200 m2 i nawierzchni z kostki grafitowej.

- budowę 18 miejsc parkingowych przy ul. Ks. Kowalkowskiego o łącznej powierzchni ponad 230 m2 i nawierzchni z kostki grafitowej.

- budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej w Rytlu oraz w Gutowcu, o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem oraz oznakowaniem, wzdłuż drogi krajowej nr 22, o łącznej długości ok. 2,48 km. Nawierzchnia ścieżki wykonana będzie  z kostki bordowej, wjazdów z grafitowej kostki. Szerokość ścieżki wynosić będzie od 2 m do 2,5 m.

Nie tylko Gmina czyni starania o poprawę stanu dróg. Działania takie podejmują również zarządcy pozostałych dróg, których informację załączono do niniejszego materiału